## Slide 1
Обсуждение проекта заключительного отчета
сентябрь 2023 г.
Предварительное технико-экономическое обоснование создания Международного центра промышленной кооперации (МЦПК) на границе Казахстана и Узбекистана в рамках экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ)

## Slide 2: Повестка дня для обсуждения
Получение отзывов и ценных рекомендаций о результатах исследования.
Представить результаты предварительного технико-экономического обоснования МЦПК.
  Краткая презентация контекста проекта, основные проведенные мероприятия и статус проекта.
  Демонстрация результатов предварительного технико-экономического обоснования развития МЦПК между Казахстаном и Узбекистаном.
Дальнейшие планы и следующие шаги, которые должно предпринять правительство

## Slide 3: Содержание
01
Предыстория проекта
05
Внешние факторы
06
Дальнейшие планы
02
Обоснование и контекст
04
Финансовый анализ
03
Концептуальный план МЦПК
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 4
Предыстория проекта

## Slide 5: Информация о предыстории проекта и ходе его реализации
август 2020 г.
ноябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
февраль 2022 г.
май 2022 г.
2023 г. и далее
Концептуальный план и проект предварительного технико-экономического обоснования, доработаны исследовательской группой
Региональные семинары для сбора информации от соответствующих государственных органов
Подготовка справочного отчета, оценка «как есть» различных компонентов развития МЦПК
Набор консультантов для концептуального плана МЦТЭС
Виртуальный вводный семинар в Казахстане и Узбекистане (МЦТЭС)
Изменение МЦТЭС на МЦПК# для усиления акцента на промышленном сотрудничестве между странами.
Фев – апр 20: Проведены двусторонние консультации с государственными органами.
Исследовательская группа провела оценку «как есть» и обзор исходных данных
Представление первоначального отчета
Дорожная карта развития ЭКШТХ, включая предложение по развитию Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС)*
Развитие МЦПК…
Янв – фев 2023: Изменение участка МЦПК. Новое место окончательно определено на ППГ Атамекен – Гулистан вместо ППГ Жибек Жолы. В дальнейшем площадь МЦПК с каждой стороны сократилась до 50 га.
Май 2023: Правительства Казахстана и Узбекистана подписывают дорожную карту по созданию МЦПК
октябрь 2022 г.
январь-май 2023 г.
Полевой визит в Казахстан и Узбекистан – встречи с различными заинтересованными сторонами в правительстве по результатам справочного отчета
- Посещение потенциальных мест расположения.
Начало
*Международный центр торгово-экономического сотрудничества
# Международный центр промышленной кооперации
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 6: Заинтересованные стороны и основные ресурсы
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ
Основные заинтересованные стороны
1
Основные ресурсы
2
Qaztrade
Министерство инвестиций и инфраструктурного развития
АТАМАКЕН
Министерство торговли и интеграции
Акимат г. Шымкент
АкиматТуркестанской области
Комитет государственных доходов
Индустриальные зоны Тассай и Жулдыз
Министерство сельского хозяйства
Пограничная служба Комитета национальной безопасности
Министерство транспорта
Логистический центр Фаровон ООО «Хайот», г. Ташкент
Министерство сельского хозяйства
Государственный таможенный комитет
Торгово-промышленная палата
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС), Министерство здравоохранения и Агентство по карантину и защите растений
Министерство инвестиций и внешней торговли
Хокимиат Ташкентской области
Узбекское агентство по стандартизации, метрологии и сертификации
Повышенное внимание к двусторонней торговле между двумя странами (цель - превысить объем двусторонней торговли в 10 млрд долл США к 2030 году)
Обоснование переименования МЦТЭС в МЦПК с целью повышения внимания к производственной кооперации
Информация о перспективах ключевых секторов МЦПК, включая сектор пищевой промышленности, товаров повседневного спроса, производство одежды, фармацевтику, мебель, мясопереработку и т. д. с точки зрения производства.
Стратегический вклад, связанный с местами, которые необходимо изучить для развития МЦПК

## Slide 7
Обоснование и контекст

## Slide 8: Рост двусторонней торговли и производства в Казахстане и Узбекистане
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ
1,05 млрд долл США
2,84 млрд долл США
Двусторонние экономические отношения
Распределение торгуемых товаров
Chart: 
| Wheat | Flour | Oil seeds | Oil & oil products | Iron & steel | Aluminium | Other goods
 | 22.7539 | 4.1927 | 3.2417 | 7.9414 | 16.8626 | 5.9899 | 39.0178
Экспорт Казахстана в Узбекистан
Экспорт Узбекистана в Казахстан
Chart: 
| Vegetables | Fuits & nuts | Natural gas | Chemical products | Iron & steel | Motor vehicles | Other goods
 | 8.9784 | 21.0832 | 28.2393 | 11.915 | 3.39 | 3.5811 | 31.7914
    Текущая торговля в основном ведется вокруг сырьевых товаров:
    Из Казахстана в Узбекистан: железо и сталь, алюминий, нефть и пшеница.
    Из Узбекистана в Казахстан: природный газ, фрукты, автомобили и химическая продукция.
Chart: 
 | 4.2619 | 2.8994
 | 7.104 | -0.93637
 | 9.2701 | 12.2605
 | 2.6868 | 1.9976
Производство в обеих странах росло относительно быстрее по сравнению с сектором услуг, а также сельским, лесным и рыболовным хозяйством.
Однако ориентация производства на продукцию с высокой добавленной стоимостью ограничена.
Обе страны имеют большой потенциал для использования своих природных ресурсов и сосредоточения внимания на улучшении торгового профиля для достижения желаемых целей.
Казахстан
Узбекистан
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
производство
Услуги
ВВП
Темпы роста в период 2017-2021 гг.
Источник: Торговая карта МТЦ ; База данных Всемирного банка

## Slide 9: Нетарифные барьеры между Казахстаном и Узбекистаном
Множественные нетарифные барьеры ограничивают двустороннюю торговлю.
Нетарифные барьеры
    Казахстан реализует технические регламенты ЕАЭС
Негармонизированные торговые стандарты
Высокая стоимость пересечения границы
Периодические торговые ограничения
    Специальные ограничения на экспорт товаров первой необходимости негативно влияют на двусторонние торговые потоки и создают риски для трансграничных цепочек поставок.
    Узбекистан соблюдает свои национальные технические регламенты
Национальные технические стандарты ЕАЭС и Узбекистана лишь частично соответствуют международным стандартам, что создает значительные препятствия для двусторонней торговли.
    Высокая стоимость пересечения границы при доставке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом из-за слабой инфраструктуры ППГ и обременительного пограничного контроля.
Более высокие торговые издержки в % от стоимости продаваемых товаров
Год | 2005 | 2017 | 2018
сельское хозяйство | 145,07 | 78,79 | 68,78
Производство | 69,94 | 86,16 | 80,96
Общий объем торговли | 89,25 | 84,63 | 76,83
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 10: Обоснование развития МЦПК
Чем МЦПК может помочь?
Управление рисками цепочки поставок
Создание складских мощностей в МЦПК может смягчить потенциальное воздействие временных сбоев в цепочке поставок.
Развитие логистики с контролируемой температурой может снизить зависимость от импортных товаров в межсезонье сбора урожая.
Повышение конкурентоспособности и расширение торговли
Сокращение торговых и транспортных расходов
Активное промышленное сотрудничество и создание учебных центров для повышения квалификации и наращивания потенциала.
МЦПК может способствовать гармонизации таможенных правил для ускорения трансграничных перемещений
Сократщение времени пересечения границы
Усиление индустриализации и производства
Содействие производству с добавленной стоимостью
Содействие сбалансированному пространственному/региональному развитию в Казахстане и Узбекистане посредством стимулирования экономического развития
Комплексное планирование предоставления инженерных коммуникаций, СФС и другой необходимой инфраструктуры
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 11
Концептуальный план МЦПК

## Slide 12: Структура концептуального плана МЦПК
Ключевые элементы концептуального плана МЦПК
Компоненты и зонирование
Расположение
Выбор сектора
Институциональная структура
Расположение с достаточным наличием земли, близость к основным точкам перевалки грузов, связь с транспортной инфраструктурой, коммуникациями, наличием социальной инфраструктуры.
Секторы с высоким будущим потенциалом, соответствующие сравнительным преимуществам двух стран
Подходящая институциональная структура для развития и функционирования МЦПК в соответствии с лучшими практиками и распространенными моделями в Центральной Азии.
Инфраструктурные компоненты, поддерживающие сектора, которые будут развиваться в рамках МЦПК
1
2
4
5
Структура стимулов
Комплекс стимулов будет распространен на инвесторов для повышения привлекательности центра
3
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 13: Обзор предлагаемого участка МЦПК вблизи ППГ Атамекен (Казахстан) – Гулистан (Узбекистан)
1: Местоположение
2: Выбор сектора
4: Институциональная структура
3: Структура стимулов
5: Компонент и зонирование
ШЫМКЕНТ
ТАШКЕНТ
ППГ Атамекен
237 км
267 км
111 км
82,8 км
80 км
28 км
ППГ Гулистан
80 км
Параметр | Казахстан |  | Узбекистан | 
Расстояние от основных потребительских рынков | ~267 км (г. Шымкент) |  | ~80 км (г.Ташкент) | 
Железнодорожная связанность | ~111 км (Сарыагашская железная дорога) |  | ~80 км (Ташкентская железная дорога) | 
Воздушная связанность | ~237 км- (Аэропорт Шымкента) |  | ~83 км (Аэропорт Ташкента) | 
Ближайшая автомагистраль | ~2 км |  | ~4 км | 
Ближайшее международное шоссе | Азиатское шоссе: 11 км. Автомагистраль ЦАРЭС: 260 км. |  | Азиатское шоссе: 4 км. Автомагистраль ЦАРЭС: 80 км | 
Наличие квалифицированной рабочей силы | Недостаточно развитая экосистема навыков, поскольку определенный участок значительно удален от городских кластеров. |  | Имеется хорошая возможность предложения квалифицированной рабочей силы в секторах лёгкого машиностроения, текстиля, фармацевтики и т.д. | 
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 14: Отрасли, включенные в шорт-лист для развития МЦПК
Шаг 1: На основе короткого списка секторов для дальнейшего рассмотрения выбрано 7 секторов.
Chart: 
| 2.9255654659834809 | 3.2298546197698039 | 2.7981914491110231 | 1.4499134191141358 | 1.4687509618906123 | 2.5055752761727055 | 1.4147018064002892
 | 2.392 | 2.1408 | 2.1977 | 2.8479 | 1.6591 | 3.8794 | 1.8139
 | 1.0161 | 0.71658 | 1.0461 | 1.5341 | 1.8478 | 3.5077 | 3.3308 | 3.3147 | 1.6526
Сравнительный потенциал
Будущий потенциал
Основные
металлы
Текстиль и одежда
Переработка
пищевых продуктов
Фармацевтика
Другие неметаллические минеральные продукты
Автомобили
Химия и химические продукты
Кожа и сопутствующие товары
Древесина и изделия из дерева и пробки
Бумага и бумажные изделия
Резиновые и пластмассовые изделия
Готовые металлические изделия
Компьютерная, электронная и оптическая продукция
Электрическое оборудование
машины и оборудование,
не вкл в др категории
Мебель
Шаг 2: После дальнейшего составления шорт-листа были окончательно определены 4 сектора.
Переработка пищевых продуктов
Фармацевтика
Текстиль и одежда
Повседневные потребительские товары (FMCG)
Окончательный короткий список секторов
Размер кружка представляет текущий выпуск сектора в Казахстане и Узбекистане.
Отрасли в
шорт-листе
Секторы не рассматривались для первоначального развития
1: Местоположение
2: Выбор сектора
4: Институциональная структура
3: Структура стимулов
5: Компонент и зонирование
Были включены в шорт-лист на основе
1) Требование торгового соответствия: секторы с высоким соблюдением требований получат выгоду от МЦПК.
2) Чувствительность товаров ко времени: секторы с соответственно более коротким жизненным циклом получат выгоду от МЦПК.

## Slide 15: Фискальные и нефискальные стимулы для инвесторов
Для привлечения инвесторов в МЦПК предлагаются следующие стимулы
Индивидуальный пакет стимулов
Прямые налоговые льготы
Субсидируемая стоимость земли и льготы по регистрационным пошлинам
Отраслевые стимулы, связанные с производством
Капитальные субсидии на создание новых объектов
Стимулы для внедрения новых технологий
Субсидия на создание рабочих мест
Скидки на коммунальные услуги
Снижение затрат на логистику
Фискальные стимулы
1: Местоположение
2: Выбор сектора
4: Институциональная структура
3: Структура стимулов
5: Компонент и зонирование
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ
Коммунальные услуги и внутренняя инфраструктура
Обеспечение жилья для работников
Обеспечение современной складской и холодильной инфраструктурой.
Внутренние сертификаты качества и документация, предоставленные собственными лабораториями.
Автоматическое оформление доступа в страны ССТ с Казахстаном и Узбекистаном
Оформление в рамках единого окна для создания новых объектов
Возможность совершать сделки в иностранной валюте.
Совместный инвестиционный офис Казахстана и Узбекистана
Стимулы для развития инфраструктуры
Стимулы для деловых возможностей

## Slide 16: Институциональная структура МЦПК
Руководители операций
Юридический
Продажи и маркетинг
Финансы
Инвестиционное продвижение
Городское управление
Администрация
Председатель
Вице-председатель 1
Межправительственный наблюдательный совет
Вице-председатель 2
В этой модели МЦПК будет создан как совместное предприятие Казахстана и Узбекистана.
Совет состоит из одного председателя, назначаемого на ротационной основе, и двух заместителей председателя, по одному от каждой страны.
Адм. совет области/региона
Хокимият Сырдарьинской области
Акимат города Шымкент
Министерство финансов
Государственный таможенный комитет
Министерство инвестиций и внешней торговли
Министерство экономики
Министерство экономики и развития торговли
Мин-во торговли и инфраструктурного развития
Комитет государственных доходов Минфин
Таможенный комитет
Представительство ключевых экономических министерств
Акимат Туркестанского района
Казахстан
Узбекистан
Модель двойного развития
Владение
Узбекистан
Казахстан
Узбекистан / ГЧП
Операции
Узбекистан / Частное юр. лицо
Казахстан / Частное юр. лицо
Казахстан / ГЧП
Консультативный орган
Наблюдательный совет
Межправительственный наблюдательный совет
Плюсы
Можно достичь гармонизации законов
Минусы
Легкость координации
МЦПК создаст свои собственные правила
Вероятность разногласий между стейкхолдерами
Плюсы
Зрелая модель в Центральной Азии
Минусы
Можно избежать изменений законодательства
Негармонизированные законы
Могут возникнуть проблемы с координацией
Модель I: Модель единого предприятия
Модель II: Модель двойного предприятия
1: Местоположение
2: Выбор сектора
4: Институциональная структура
3: Структура стимулов
5: Компонент и зонирование
Предпочтительная модель

## Slide 17: Компоненты МЦПК
Компоненты
Потребность в компонентах
Офисные здания
Производственная зона
Логистическая зона
Зона инженерных коммуникаций
Позволить отраслям осуществлять производство с добавленной стоимостью и получить доступ к общей ресурсной базе.
Для основного административного и управленческого персонала, работающего в МЦПК
Позволить отраслям более эффективно управлять запасами, будет включать в себя холодильные склады, центры обработки грузов, распределительные центры и упаковочные объекты.
Обеспечить снабжение основных коммунальных услуг, таких как вода, современные накопители энергии, утилизация отходов и т. д.
Лаборатории
Проводить испытания на безопасность пищевых продуктов, ветеринарные, фитосанитарные и фармацевтические испытания качества в рамках МЦПК
Зона таможенного оформления
Обеспечить таможенное оформление и облегчение доставки товаров, произведенных в МЦПК
Пункт пересечения границы
Содействовать ускоренному перемещению товаров, произведенных в рамках МЦПК.
Учебный центр
Выставочный центр
Предлагать предприятиям специализированные программы обучения для повышения квалификации рабочей силы для удовлетворения потребностей бизнеса.
Содействовать торговле путем объединения потребностей покупателя и продавца и расширения сетей B2B.
Оптовый рынок
Помочь производителю получить лучший доступ к рынку, а УВЭД – лучший доступ к клиентам.
Дополнительная фаза/ы
Начальная фаза
1: Местоположение
2: Выбор сектора
4: Институциональная структура
3: Структура стимулов
5: Компонент и зонирование

## Slide 18: План зонирования в соответствии с двумя предлагаемыми институциональными моделями
1: Местоположение
2: Выбор сектора
4: Институциональная структура
3: Структура стимулов
5: Компонент и зонирование
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
Предлагаемая территория для МЦПК правительством Казахстана
Предлагаемая территория правительством Узбекистана
Производственная зона
Производственная зона
Логистика и складирование
Производство
Непроизводственная зона
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
Предлагаемая территория для МЦПК правительством Казахстана
Предлагаемая территория правительством Узбекистана
Логистика и складирование
Производство
Непроизводственная зона
Производственная зона
План зонирования в соответствии с Моделью I:
Модель единого предприятия
План зонирования в соответствии с Моделью II:
Модель двойного предприятия
Правительства Казахстана и Узбекистана будут нести ответственность за развитие соответствующей стороны границы с отдельными производственпными и непроизводственными зонами
МЦПК будет объединен в единый объект без демаркации по обе стороны границы.
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ

## Slide 19
Финансовый анализ

## Slide 20: Финансовая оценка
МЦПК потребует недорогого финансирования и/или значительного VGF, чтобы быть финансово жизнеспособным.
Сценарий 2
Гибридное финансирование заемного капитала и эквити с субсидированного финансирования (VGF) со стороны правительства
Сценарий 1
Гибридное финансирование заемного и собственного капитала (эквити)
Общий объем необходимых CAPEX
32,5 млн долл США
Chart: 
 | 6.658
 | 11.877
 | 8.339
 | 2.689
 | 2.958
33
7( 20%)
12( 37%)
8( 26%)
3( 8%)
3( 9%)
Развитие инфраструктуры
Здания
Ком/услуги
Пред-эксплуатационные
расходы
Непредвиденные расходы
Цифры указаны в миллионах долларов США.
VGF
24,1 млн долл США
Эквити
4 млн долл США
Заемные средства
4,4 млн долл США
Заемные средства
16,9 млн долл США
Эквити
15,6 млн долл США
Chart: 
 | -19018 | 4
Проектное NPV,
тыс долл США
4
Chart: 
 | 14.3
Проектный IRR
Н/П
Источник: анализ исследовательской группы.

## Slide 21
Внешние факторы

## Slide 22: Инвестиции в инфраструктуру и содействие торговле
Модернизация ППГ
Учитывая растущий грузооборот из стран Центральной и Южной Азии, необходима модернизация торгово-логистической инфраструктуры на границе
Внедрение интегрированного управления границами
Умное управление очередью и парковочный центр
Умное управление шлагбаумами
Разделение транспортных потоков
Внедрить интеллектуальную систему очередей и парковочный центр. | Грузовой поток можно разделить на зеленую полосу, негабаритные транспортные средства и обычные транспортные средства. | Различные полосы движения должны быть разграничены, чтобы обеспечить правильную очередь на въезде. | Создание пункта «одного окна», где проверяются все соответствующие документы.
Модернизация ППГ предполагает следующее:
2
Строительство железной дороги Дарбаза-Мактаарал позволит сократить дефицит пропускной способности на ППГ Сарыгаш/Келес, особенно в пиковые периоды сезонной погрузки грузов.
Строительство железнодорожного сообщения Дарбаза – Мактаарал
1
Предварительное технико-экономическое обоснование создания МЦПК при ЭКШТХ
Реабилитация автодорог А-2 и А-15.
3

## Slide 23: Нормативно-правовая база
Межправитель
ственное
соглашение
Стимулы для привлечения инвесторов
Наем иностранной рабочей силы
Режим для машин и оборудования
  Указать условия режима для маши и оборудования, ввезенным из-за пределов таможенной территории МЦПК.
  Режим бывшей в употреблении техники, купленной за пределами МЦПК в Казахстане и Узбекистане
  Импортные пошлины, подпадающие под действие двух вышеуказанных пунктов
Стимулы для привлечения иностранных инвесторов
  Создать структуру стимулов для привлечения иностранных инвестиций и поощрения участия в производстве в рамках МЦПК на соответствующей стороне МЦПК.
  Сформулировать отраслевые налоговые стимулы и принять меры по упрощению ведения бизнеса (EoDB).
Наем иностранной рабочей силы
  Положения о легализации найма иностранной рабочей силы в МЦПК, в том числе разрешение обмена рабочей силы с казахстанской на узбекскую сторону и наоборот
Режим машин и оборудования
Другие мягкие интервенции
Развитие логистических услуг
Логистические услуги нуждаются в улучшении, чтобы удовлетворить растущий спрос в обеих странах с инвестициями в склады «класса А».
Скоординированное перемещение между между СЭЗ
Бондовый статус таких перемещений между зонами повышает привлекательность МЦПК.
МЦПК может выступать в качестве канала для увеличения стоимости сырья или полуфабрикатов из других СЭЗ с точки зрения сортировки, калибровки, упаковки, а также консолидации и деконсолидации.
Правила страны происхождения
Поскольку МЦПК имеет трансграничный характер, предлагается обеспечить гармонизацию законов, необходимую для бесперебойного функционирования.
Так как в Казахстане и Узбекистане действуют разные законы о правилах страны или происхождения, их сложно гармонизировать.

## Slide 24
Дальнейшие планы и вопросы

## Slide 25: Спасибо
© 2023 ПвК. Все права защищены. Не для дальнейшего распространения без разрешения PwC. «PwC» относится к сети фирм-членов PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) или, в зависимости от контекста, к отдельным фирмам-членам сети PwC. Каждая фирма-член является отдельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или какой-либо другой фирмы-члена. PwCIL не предоставляет никаких услуг клиентам. PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие какой-либо из своих фирм-членов, а также не может контролировать применение их профессиональных суждений или каким-либо образом связывать их. Ни одна фирма-член не несет ответственности за действия или бездействие какой-либо другой фирмы-члена, а также не может контролировать применение профессионального суждения другой фирмы-члена или каким-либо образом связывать другую фирму-член или PwCIL.